Carnet de bord TPE S SI


CARNET DE BORD
TPE 2002 – 2003 

1ère S Sciences de l’Ingénieur

Séance 1                  DATE : 1 /10/02                           Nom du projet :HEXAPOD  2
Elèves présents :Stemetz  Leclanche  law-yun-kaï
Secrétaire de séance : Steimetz
Travail effectué : détachement des pièces des plaques, montage des six servos, avancement du site
Problèmes éventuels rencontrés : Problème au niveau du site 
Etat d’avancement par rapport au planning :                Normal          

Séance 2                  DATE : 8/10/02
Elèves présents :
Law-Yun-Kaï

Leclanche

 Steimetz
Secrétaire de séance : Law-Yun-Kaï
Laurent
Travail effectué : Montage des pattes sur les six servos, avancement du site.
Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          

Séance 3                 DATE : 05/11/02
Elèves présents : 
Law-Yun-Kaï

Leclanche

 Steimetz

Secrétaire de séance : Leclanche
Travail effectué : On a terminé le montage
































































     Problèmes éventuels rencontrés :le montage des servos sur le corps du robot en prenant compte des déplacements des moteurs 
Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard         

Séance 4                 DATE : 26/11/02
Elèves présents : Law-Yun-Kaï

Leclanche
Secrétaire de séance :

Travail effectué : Câblages de la partie commande. Fixation de la carte électronique.
Problèmes éventuels rencontrés :NON
Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard

Séance 5                 DATE : 29/11/02
Elèves présents :STEIMETZ   LAW-YUN-KAÏ     LECLANCHE 
Secrétaire de séance : STEIMETZ
Travail effectué : Finition du câblage, soudure du boîtier de résistance  (10k) résistance de rappelle au vcc connectée au port B, câblage du micro contrôleur avec l’alimentation 5v et 12v. 
Problèmes éventuels rencontrés : Au niveau du câblage  
Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard (on à pas fait la mécanique)              
Séance 6                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 7                DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 8                DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 9                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 10                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 11                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance

Séance 12                 DATE : 

Elèves présents :

Secrétaire de séance :

Travail effectué :

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planing :      Retard          Normal          En avance
PAGE  
3
LLP




